# Thỏa thuận phối hợp Frontend Backend cho Focus

Tài liệu chuẩn bị đối thoại giữa FE Lead, Product UI Designer và BE Lead

Mục tiêu của buổi trao đổi. Chúng ta thống nhất ranh giới trách nhiệm, hợp đồng API và cách bàn giao giữa Product UI Designer, frontend và backend để team FE có thể thiết kế đúng dữ liệu, phát triển độc lập, tích hợp sớm và không phải suy đoán nghiệp vụ của backend. Kết quả cần đạt sau buổi họp là một danh sách quyết định có owner, deadline và tiêu chí nghiệm thu rõ ràng.

Kết luận đề xuất. M1 và M2 đã đủ nền để FE bắt đầu auth và quản lý công việc. M3 chưa nên tích hợp UI cho đến khi chốt D1 đến D5, chuẩn hóa error contract và quyết định các API đọc trạng thái phiên. M4 có thể thiết kế UI theo dữ liệu dự kiến, nhưng chưa được coi là contract đã sẵn sàng.

Snapshot kỹ thuật: repo Focus_Be tại ngày 22/09/2026; M2 đã được merge vào main ở commit 24d826b; M3 là DRAFT, chưa code; M4 mới ở mức kế hoạch.

# 1 Vai trò FE Lead và cấu trúc team frontend

Tôi là FE Lead của một team gồm frontend engineers và Product UI Designer. Tôi chịu trách nhiệm biến yêu cầu sản phẩm và thiết kế thành một ứng dụng có cấu trúc, có thể kiểm thử và tích hợp ổn định. Designer chịu trách nhiệm luồng người dùng, kiến trúc thông tin, design system, trạng thái giao diện và tiêu chí trải nghiệm. Tôi không quyết định thay backend về schema, concurrency hay nghiệp vụ server, nhưng tôi chịu trách nhiệm cùng Designer phát hiện sớm khi các quyết định đó làm UI không thể phục hồi trạng thái hoặc tạo trải nghiệm mơ hồ.

Ranh giới trách nhiệm. BE sở hữu tính đúng của domain, authorization, transaction, idempotency, persistence và server observability. Designer sở hữu user flow, information architecture, component behavior, visual states, accessibility intent và design acceptance. Frontend engineers sở hữu việc hiện thực thiết kế, state, navigation, hiệu năng và client resilience. FE Lead điều phối hai nhóm công việc này và cùng BE Lead sở hữu API contract, luồng end to end và tiêu chí release.

| Team FE sở hữu | Kết quả cam kết |
| --- | --- |
| Kiến trúc frontend | Cấu trúc module, routing, state management, API client, auth lifecycle, error handling và convention dùng chung. |
| Product UI Design | User flow, information architecture, wireframe, design system, trạng thái loading empty error offline, accessibility intent và prototype cho luồng quan trọng. |
| Contract phía client | Kiểu dữ liệu sinh từ OpenAPI hoặc schema được duyệt; không tự đoán field, enum, đơn vị hay status code. |
| Chất lượng tích hợp | Mock contract, component tests, integration tests và smoke test trên môi trường dùng chung. |
| Điều phối FE | Chia task, review code, quản lý dependency với BE và báo sớm blocker theo mức độ ảnh hưởng. |
| Phản hồi sản phẩm | Nêu rõ giới hạn kỹ thuật và trade off UX trước khi chúng trở thành nợ tích hợp. |

# 2 Trạng thái backend và tác động tới frontend

| Mốc | Trạng thái backend | FE có thể làm | Điểm chưa được giả định |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 Nền móng | Hoàn thành | Cấu hình base URL, health check và môi trường tích hợp. | Health 200 chỉ chứng minh kết nối DB, không thay cho readiness của từng module. |
| M1 Tài khoản | Hoàn thành | Đăng ký, đăng nhập, refresh token, tải hồ sơ hiện tại. | Chưa có API sửa profile, đổi mật khẩu, quên mật khẩu hoặc logout server side. |
| M2 Công việc | Đã nghiệm thu và merge | CRUD WorkItem, lọc phân trang, đổi trạng thái và quản lý dependency. | Chưa có Project, ActualSeconds, SystemEstimateMinutes hoặc session data. |
| M3 Phiên tập trung | DRAFT gồm 4 task | Thiết kế UI bằng mock sau khi contract được chốt. | D1 đến D5 chưa APPROVED; chưa có API đọc phiên hiện tại, chi tiết hay lịch sử. |
| M4 Chấm điểm | Kế hoạch | Thiết kế cách hiển thị score và thời lượng theo field dự kiến. | Không coi công thức hoặc DTO là API ổn định; chưa code migration hay endpoint response. |

# 3 Contract hiện tại FE có thể tích hợp

## 3 1 Xác thực và hồ sơ

| Endpoint | Thành công | FE cần lưu ý |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/register | 201 UserProfile | DefaultSessionMinutes mặc định 50; TimeZoneId mặc định Asia/Ho_Chi_Minh; email trùng trả 409. |
| POST /auth/login | 200 TokenPair | Access token 30 phút, refresh token 30 ngày; sai credential trả 401. |
| POST /auth/refresh | 200 TokenPair | Refresh rotation; token cũ bị thu hồi. FE phải serialize refresh và retry request có kiểm soát. |
| GET /auth/me | 200 UserProfile | Cần Bearer token; token hoặc user không hợp lệ trả 401. |

UserProfile hiện có: id, email, displayName, seed, defaultSessionMinutes, timeZoneId, role. TokenPair gồm accessToken, refreshToken, accessExpiresAt, refreshExpiresAt.

## 3 2 Công việc

| Endpoint | Mục đích | Status chính |
| --- | --- | --- |
| POST /work-items | Tạo công việc | 201, 400, 401 |
| GET /work-items | Danh sách; status type page pageSize | 200, 400, 401 |
| GET /work-items/{id} | Chi tiết và dependsOnWorkItemIds | 200, 401, 404 |
| PUT /work-items/{id} | Thay toàn bộ field được phép sửa | 200, 400, 401, 404 |
| PATCH /work-items/{id}/status | Đổi Open Done Archived | 200, 400, 401, 404 |
| POST /work-items/{id}/dependencies | Thêm cạnh phụ thuộc | 201, 400, 401, 404, 409 |
| DELETE /work-items/{id}/dependencies/{dependsOnWorkItemId} | Gỡ cạnh | 204, 401, 404 |
| DELETE /work-items/{id} | Xóa item và link khi chưa có session | 204, 401, 404; M3 dự kiến thêm 409 nếu đã có session |

Enum là chuỗi phân biệt hoa thường. TaskType: Analysis, Design, Coding, Testing, Debugging, CodeReview, Refactor, Documentation, Learning.

Complexity: S, M, L, XL. WorkItemStatus: Open, Done, Archived.

List mặc định page=1, pageSize=20, tối đa 100; filter status và type kết hợp AND; sort CreatedAt giảm dần rồi Id giảm dần.

Thời điểm dùng DateTimeOffset UTC. userEstimateMinutes là phút; các duration của session theo plan là giây.

Detail có dependsOnWorkItemIds; list không load graph. SystemEstimateMinutes chưa tồn tại trong response M2.

# 4 Những điểm phải chốt với BE Lead trước khi làm M3

| Quyết định | Đề xuất phía FE | Lý do và điều kiện chấp nhận |
| --- | --- | --- |
| D1 Planned duration | Dùng plannedSeconds nullable; null hoặc bỏ field dùng defaultSessionMinutes x 60; giới hạn 900 đến 5400. | Client giữ timer bằng giây, UI có thể hiển thị phút. BE cần phân biệt contract của field thiếu và null, đồng thời trả plannedSeconds đã persisted. |
| D2 Event batch | Chấp nhận lô 1 đến 200; source bắt buộc; enum chuỗi; duplicate giữ payload đầu tiên. | FE cần response receivedCount insertedCount duplicateCount và validation all or nothing. Cần ví dụ lỗi chính xác cho phần tử thứ n. |
| D3 Event sau khi đóng | Tạm chấp nhận 409 nếu session đã đóng, với protocol FE flush events, chờ ack rồi mới end. | Trade off: event offline đến muộn sẽ mất. Nếu product cần offline mạnh, phải thiết kế lại trước M4, không chỉ bỏ status check. |
| D4 End time | Chấp nhận server quyết định EndedAtServer và GrossSeconds; retry trả kết quả persisted. | Giúp idempotent, không tin đồng hồ client. FE không gửi end time và không tự coi timer local là số liệu chính thức. |
| D5 Timeout worker | Chấp nhận scan 60 giây và batch 100 như chi tiết nội bộ BE. | BE cần công bố semantic nhìn từ client: session có thể chuyển Cancelled muộn tối đa bao lâu và FE phát hiện bằng API nào. |

## 4 1 Khoảng trống API ảnh hưởng trực tiếp tới UX

Đề xuất ưu tiên P0. M3 cần có ít nhất một cách đọc trạng thái phiên từ server. Nếu chỉ có start, events và end, FE không thể khôi phục sau reload, app restart, mất kết nối hoặc nhận 409 vì đã có phiên Active.

| Mức | Nhu cầu | Contract cần thảo luận |
| --- | --- | --- |
| P0 | Khôi phục phiên đang chạy | GET /sessions/current trả 200 SessionSummary hoặc 204 khi không có phiên. Summary cần sessionId, workItemId, status, serverStartTime, plannedSeconds và serverNow. |
| P0 | Đọc lại một phiên | GET /sessions/{id} trả cùng DTO end, có ownership 404. Dùng sau retry timeout hoặc khi end response bị mất. |
| P0 | Error ổn định | Mọi lỗi có status và machine readable code; validation có errors theo field hoặc index. Không để FE parse câu tiếng Anh. |
| P0 | Môi trường tích hợp | CORS origin, base URL, HTTPS, seed hoặc test account, cách lấy OpenAPI và phiên bản backend đang deploy. |
| P1 | Lịch sử phiên | GET /sessions phân trang, filter theo thời gian workItem status. Cần trước màn thống kê hoặc history, không nhất thiết chặn timer MVP. |
| P1 | Cài đặt người dùng | PATCH /auth/me hoặc /users/me nếu UI cho đổi displayName, defaultSessionMinutes, timeZoneId. |
| P2 | Resume đa thiết bị | Chốt một session có thể được điều khiển bởi nhiều client hay không; nếu có cần ownership ở cấp device và reconciliation. |

# 5 Chuẩn hợp đồng API hai bên cùng tuân thủ

## 5 1 Error contract

Hiện trạng. Validation dùng HttpValidationProblemDetails, một số lỗi nghiệp vụ trả {error: message}, còn 401 và 404 có thể không có body. Cách này đủ cho debug nhưng chưa đủ ổn định cho UI đa ngôn ngữ và analytics.

Đề xuất thống nhất. Mọi lỗi JSON dùng Problem Details và bổ sung code cố định. FE hiển thị nội dung theo code, không parse detail. traceId phục vụ đối soát log.

| Trường | Ý nghĩa | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| status | HTTP status | 409 |
| code | Mã ổn định cho client | SESSION_ALREADY_ACTIVE |
| title | Tên lỗi ngắn | Session already active |
| detail | Thông tin hỗ trợ debug, không dùng làm key UI | An active session already exists. |
| traceId | Đối soát request với log BE | 00-abcd... |
| errors | Validation theo field hoặc event index | events[2].clientTs: [Invalid timestamp] |
| meta | Dữ liệu có cấu trúc khi cần | sessionId của phiên đang active |

## 5 2 Quy ước dữ liệu

JSON camelCase; enum dùng tên chuỗi và thay đổi enum là breaking change nếu không có kế hoạch tương thích.

Timestamp là ISO 8601 có timezone; server lưu UTC; FE chỉ chuyển múi giờ khi hiển thị.

Tên field có Minutes hoặc Seconds phải đúng đơn vị. Không dùng number không có đơn vị trong contract.

ID là UUID; clientEventId do FE sinh và được lưu bền cho tới khi server ack.

Endpoint mutation cần semantic retry rõ ràng: safe, idempotent theo key, hoặc không được retry tự động.

Field mới có thể thêm theo hướng backward compatible; đổi tên, đổi type, đổi nullability hoặc xóa field cần version hoặc cửa sổ migration.

# 6 Working agreement giữa FE và BE

| Chủ đề | Cam kết FE | Cam kết BE | Cùng xác nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| API first | Review flow, states và client constraints trước khi code tích hợp. | Cung cấp OpenAPI cùng examples, status và error codes trước READY_FOR_FE. | Contract được duyệt hoặc ghi rõ PROPOSED. |
| Thay đổi contract | Không phụ thuộc field undocumented; cập nhật generated client sớm. | Không breaking change âm thầm; gửi changelog và thời điểm deploy. | Ảnh hưởng, owner, migration window. |
| Môi trường | Dùng cấu hình base URL, không hardcode secret; báo request traceId khi lỗi. | Giữ dev integration ổn định, CORS đúng, có health và version nhận diện. | Smoke test auth, work item, session. |
| Testing | Contract mocks, UI states, integration và E2E critical flows. | Unit, integration DB thật, concurrency, migration và regression. | Happy path cộng lỗi quan trọng được chứng minh. |
| Bug triage | Cung cấp bước tái hiện, request response đã redacted và thời gian. | Đối chiếu traceId, log và xác nhận domain outcome. | Severity, owner, ETA và retest. |
| Release | Không release UI gọi contract chưa deploy; có feature flag khi cần. | Thông báo migration và compatibility; không để client cũ vỡ đột ngột. | Checklist và rollback plan. |
| Design handoff | Xác nhận feasibility, map token và triển khai đủ trạng thái đã duyệt; phản hồi sai lệch bằng bằng chứng. | Cung cấp payload đại diện, giới hạn field, error code và timeline contract để Designer không thiết kế trên dữ liệu giả định. | Designer, FE Lead và BE Lead duyệt flow, dữ liệu, trạng thái và acceptance criteria trước khi implementation bắt đầu. |

## 6 1 Definition of Ready for Frontend

Endpoint và DTO đã được đánh dấu APPROVED, không còn quyết định nghiệp vụ mở ảnh hưởng tới UI.

OpenAPI hoặc schema có example request response cho success và lỗi chính.

Auth, ownership, validation, idempotency, pagination, timezone và unit đã rõ.

Endpoint chạy trên môi trường tích hợp; migration đã áp dụng; FE có dữ liệu hoặc cách tạo dữ liệu test.

BE cung cấp commit hoặc version deploy và danh sách giới hạn đã biết.

## 6 2 Definition of Done cho tích hợp

FE đã tích hợp bằng client type safe; không có any hoặc parse thủ công cho DTO chính.

Đã kiểm tra loading, empty, validation, 401 refresh, 403 hoặc 404 ownership, 409 conflict, 429 và lỗi mạng.

Critical flow chạy end to end trên môi trường dùng chung và có bằng chứng request response.

Contract tests hoặc smoke tests được đưa vào pipeline phù hợp; lỗi hồi quy có owner.

Hai lead xác nhận limitation còn lại không chặn release và đã có backlog rõ ràng.

# 7 Cách tôi sẽ vận hành team FE cùng Designer

Tách frontend theo domain: Auth, Work Items, Sessions và Insights; mỗi module có UI, state, API adapter và tests riêng.

Duy trì một contract registry ghi endpoint, trạng thái Proposed Approved Implemented Deployed, phiên bản và người phụ trách.

Dùng mock server hoặc fixtures bám đúng schema để FE không chờ BE, nhưng chỉ chuyển sang tích hợp khi đạt Definition of Ready.

Mọi task FE có acceptance criteria cho success, empty, validation, auth, conflict và offline tương ứng với flow.

Đưa blocker liên đội lên ngay trong ngày, kèm tác động đến màn hình và đề xuất quyết định; không để câu hỏi nằm trong chat không có owner.

FE Lead và Designer review contract cùng BE trước khi khóa giao diện; dữ liệu, trạng thái và hành vi lỗi phải đúng trước khi review pixel cuối.

Designer tham gia refinement từ lúc chốt flow và contract, không chỉ ở bước làm giao diện. Mỗi màn hình phải có happy path, loading, empty, validation, permission, conflict, offline và recovery state.

Design system dùng chung token màu, spacing, typography và component variants; thay đổi token hoặc behavior phải có owner và được ghi trong handoff.

# 8 Agenda đề xuất cho buổi làm việc với BE Lead

| Thời lượng | Nội dung | Quyết định cần ra |
| --- | --- | --- |
| 5 phút | Xác nhận snapshot M1 M2 M3 M4 | Đâu là deployed implemented draft; commit hoặc version dùng để tích hợp. |
| 10 phút | Ranh giới FE BE và cách bàn giao | Owner contract, OpenAPI, môi trường, bug triage và release gate. |
| 15 phút | Chốt D1 đến D5 của M3 | Approved hoặc rejected từng quyết định; ghi rõ thay đổi task nếu có. |
| 10 phút | API đọc session và offline lifecycle | P0 GET current, GET detail, flush before end và semantic timeout. |
| 10 phút | Error contract và compatibility | Schema Problem Details, error codes, traceId, enum và versioning. |
| 10 phút | Kế hoạch hai sprint gần nhất | Thứ tự delivery, người phụ trách, deadline và buổi contract review kế tiếp. |

# 9 Danh sách câu hỏi tôi sẽ hỏi trực tiếp

BE có đồng ý plannedSeconds là contract chính thức của start, hay muốn giữ plannedMinutes? Khi field null và khi bị bỏ qua có cùng nghĩa không?

Khi start trả 409, response chính xác chứa sessionId ở field nào và FE lấy phần còn lại của session bằng endpoint nào?

Nếu app reload hoặc mở trên thiết bị khác, API nào là nguồn sự thật cho session Active?

Event batch có được retry nguyên lô vô hạn theo clientEventId không? Cùng ID nhưng payload khác sẽ được log hay chỉ bỏ qua?

BE có chấp nhận protocol flush events rồi end không? Nếu flush thành công nhưng end response bị mất, GET detail có cho FE reconcile không?

Cancelled bởi timeout xuất hiện trên client bằng polling, SignalR hay khi gọi GET current? Mức trễ kỳ vọng là bao nhiêu?

Error code nào sẽ ổn định cho validation, duplicate dependency, cycle, item not open, session active và session closed?

OpenAPI được sinh từ code và kiểm tra breaking change trong CI như thế nào? FE lấy artifact theo commit hay theo môi trường?

CORS, HTTPS và test data trên môi trường tích hợp do ai sở hữu? Có version endpoint hoặc response header để xác định backend build không?

Màn settings có nằm trong MVP không? Nếu có, khi nào có endpoint sửa defaultSessionMinutes và timeZoneId?

M4 sẽ mở rộng response end hiện tại hay có endpoint scoring riêng? Field 0 của session cũ nghĩa là chưa chấm hay điểm bằng 0?

Hai lead sẽ ghi quyết định ở đâu để CODE, REVIEWER và FE cùng dùng một nguồn sự thật?

BE có thể cung cấp payload đại diện cho success, empty, validation, conflict và expired để Designer dựng đúng các trạng thái của 5 cụm màn hình MVP không?

# 10 Kết quả cần ghi lại ngay sau buổi họp

| Hạng mục | Owner | Deadline | Trạng thái hoặc quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 đến D5 M3 | BE Lead và FE Lead |  |  |
| GET sessions current |  |  |  |
| GET sessions detail |  |  |  |
| Error contract và error codes |  |  |  |
| OpenAPI artifact và change policy |  |  |  |
| Integration environment và CORS |  |  |  |
| M3 delivery order và FE mock date |  |  |  |
| M4 UI contract review |  |  |  |
| Design handoff cho 5 cụm màn hình MVP | Designer và FE Lead |  |  |
| Payload và trạng thái cho prototype | BE Lead và Designer |  |  |

# Phụ lục Nguồn đã đối chiếu

PLAN_M0_M4.md; AGENTS.md; CONTEXT.md; TEAM_ROLES.md; M1_REVIEW.md; TASKS/M2_MODULE.md; TASKS/M2_CLOSEOUT.md; TASKS/M3_MODULE.md; TASKS/M3_01_START.md đến M3_04_TIMEOUT.md; TASKS/M3_ACCEPTANCE.md; các request validator endpoint và Application contracts hiện có trong Sources.

Ghi chú sử dụng. Các mục ghi APPROVED hoặc đã hoàn thành bám theo trạng thái repo tại snapshot nêu trên. Những mục thuộc M3 và M4 chỉ là đề xuất cho tới khi được hai lead ghi quyết định vào nguồn sự thật chung.